フェーズ1: セキュリティ基盤
実装ガイド

全10項目の目的・具体例・図解・詳細手順・検証方法

作成日: 2026年3月26日

対象リポジトリ: shingo-ops/astro-webapp

対象サーバー: さくらVPS 49.212.137.46

本番URL: https://jarvis-claude.uk

⚠ フェーズ1の全10項目が完了するまで、顧客データを扱うCRM機能の開発には着手しない

# 目次

| No. | 項目 | 対象ファイル | 難易度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dockerネットワーク2分割 | docker-compose.yml | 低 |
| 2 | Nginxセキュリティヘッダー | nginx/nginx.conf | 低 |
| 3 | Google Identity Platform認証 | backend全体 + GCP設定 | 高 |
| 4 | MFA全ユーザー強制 | GCP管理コンソール | 低 |
| 5 | JWT tenant_idクレーム | backend認証ミドルウェア | 中 |
| 6 | 全APIの認証強制 | backend/app/main.py | 中 |
| 7 | テナント別スキーマ自動生成 | backend + SQL | 高 |
| 8 | Row Level Security (RLS) | SQL (PostgreSQL) | 中 |
| 9 | bcryptパスワードハッシュ化 | backend認証処理 | 低 |
| 10 | PostgreSQLバックアップ自動化 | cron + シェルスクリプト | 中 |

# 1. Dockerネットワーク2分割

💡 たとえ話：社内フロアの通路を分ける

今のシステムは、受付（Nginx）・営業部（FastAPI）・金庫室（DB）が全て同じ廊下でつながっているオフィスビルのような状態です。
もし泥棒が受付を突破したら、そのまま廊下を歩いて金庫室まで行けてしまいます。
この作業は「受付エリアと金庫室エリアの間にドアを設けて、営業部の人（FastAPI）だけが両方を行き来できるようにする」ことです。
泥棒が受付を突破しても、金庫室がある廊下には物理的に入れなくなります。

## 目的

Dockerコンテナ間のネットワークを2つに分割し、NginxからPostgreSQLへの直接通信を物理的に不可能にする。

⚠ やらないとどうなるか：Nginxコンテナが攻撃者に乗っ取られた場合、同じネットワーク上にいるPostgreSQLに直接アクセスされ、全テナントのデータが盗まれる可能性がある。

## 現状と問題点

現在: 全5コンテナが1つのネットワーク（デフォルト）に接続されている。

【現在の状態】すべて同じ廊下

  nginx ←→ frontend ←→ backend ←→ postgres ←→ certbot
  ───────── 全部つながっている（単一ネットワーク） ─────────

  → nginxからpostgresに直接通信できてしまう（危険）

## 実装後の構成図

【実装後】2つの廊下に分割

  ┌─── frontnet（受付エリア）────────────────────┐
  │                                              │
  │  nginx ←→ frontend ←→ backend ←→ certbot   │
  │                          ↕                   │
  └──────────────────────────┼────────────────────┘
                             │  ← backendだけが
                             │    両方に出入り可能
  ┌──────────────────────────┼─── backnet（金庫室エリア）──┐
  │                          ↕                            │
  │                       backend ←→ postgres             │
  │                                                       │
  └───────────────────────────────────────────────────────┘

  → nginxからpostgresに直接通信できない（安全）
  → backendだけが両方のネットワークに所属（橋渡し役）

各コンテナの所属ネットワーク:

| コンテナ | frontnet | backnet | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| nginx | ○ | × | 外部からのリクエストを受けるが、DBに直接触る必要はない |
| frontend | ○ | × | ブラウザに画面を配信するだけ |
| backend | ○ | ○ | nginxからリクエストを受け、DBにデータを問い合わせる橋渡し役 |
| postgres | × | ○ | データを守る金庫室。外部ネットワークから隔離する |
| certbot | ○ | × | SSL証明書の更新でnginxと連携する |

## 実装手順

変更するファイル: docker-compose.yml（1ファイルのみ）

1. docker-compose.yml の末尾に networks 定義を追加

# docker-compose.yml の末尾に追加
networks:
  frontnet:    # 受付エリアのネットワーク
  backnet:     # 金庫室エリアのネットワーク

2. 各serviceに networks キーを追加

services:
  nginx:
    networks: [frontnet]          # 受付エリアのみ
  frontend:
    networks: [frontnet]          # 受付エリアのみ
  backend:
    networks: [frontnet, backnet] # 両方（橋渡し）
  postgres:
    networks: [backnet]           # 金庫室エリアのみ
  certbot:
    networks: [frontnet]          # 受付エリアのみ

3. コンテナを再起動

docker compose down && docker compose up -d

## 検証方法

以下の3つを確認して、ネットワーク分離が正しく動作していることを証明する:

| テスト内容 | コマンド | 期待する結果 |
| --- | --- | --- |
| nginxからpostgresに通信 | docker compose exec nginx ping postgres | 到達不可（タイムアウト） |
| backendからpostgresに通信 | docker compose exec backend ping postgres | 到達可能（応答あり） |
| APIの正常動作 | curl https://jarvis-claude.uk/api/health | {"status":"ok"} が返る |

## 注意点

DBの保存データ（postgres_data volume）は再起動しても消えない。安心して実行できる

certbotはSSL証明書の更新でnginxと連携するため、必ずfrontnetに配置する

# 2. Nginxセキュリティヘッダー

💡 たとえ話：玄関に「防犯シール」を貼る

マンションの玄関に「監視カメラ作動中」「不審者通報します」というシールが貼ってあるのを見たことがあると思います。
セキュリティヘッダーはこれと同じで、ブラウザに対して「このサイトでは危険な操作を許可しません」と宣言するものです。
シールを貼るだけなので費用はゼロ、でも効果は大きい。やらない理由がない対策です。

## 目的

ブラウザに対して「このサイトでは特定の危険な動作を許可しない」と指示するHTTPヘッダーを追加する。実装コストほぼゼロで、XSS（悪意のあるスクリプト埋め込み）・クリックジャッキング（透明なボタンを重ねて騙すクリック）等の攻撃を大幅に軽減できる。

⚠ やらないとどうなるか：攻撃者がサイトに悪意のあるスクリプトを埋め込んだ場合、ユーザーのブラウザ上でそのスクリプトが実行され、ログイン情報やデータが盗まれる。ヘッダー1行で防げる攻撃を、設定しないことで許してしまう。

## 現状

nginx.confに設定済みのヘッダーは以下の1つだけ。残り6つが未設定:

add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;  ← これだけ設定済み

## 追加が必要なヘッダー（具体例つき）

| ヘッダー | 何を防ぐか | 身近なたとえ |
| --- | --- | --- |
| Content-Security-Policy | XSS（悪意あるスクリプトの実行） | 「許可された人以外はこの部屋で作業できません」という入室制限 |
| X-Frame-Options: DENY | クリックジャッキング | 「このサイトを他のサイトの額縁（iframe）に入れて表示することを禁止」 |
| X-Content-Type-Options: nosniff | ファイル種別の偽装 | 「中身がExcelファイルだと偽装したウイルスを、ブラウザが実行しない」 |
| Referrer-Policy | アクセス元URLの漏洩 | 「どのページから来たかという情報を、外部サイトに教えない」 |
| Permissions-Policy | カメラ・マイクの不正使用 | 「このサイトはカメラもマイクも位置情報も使いません」と宣言 |
| server_tokens off | サーバー情報の漏洩 | 「ビルの警備会社名と型番を玄関に書かない」（攻撃のヒントを与えない） |

## 具体例: X-Frame-Optionsがないと何が起きるか

【クリックジャッキング攻撃の流れ】

攻撃者のサイト（見た目は普通のページ）
  ┌─────────────────────────────────┐
  │  「無料プレゼント！ここをクリック」  │ ← ユーザーに見えるボタン
  │         [クリック!]               │
  │  ┌─────────────────────────────┐ │
  │  │ Jarvis CRM（透明で見えない） │ │ ← 実はCRMが透明なiframeで重なっている
  │  │  [データ削除ボタン]          │ │ ← ユーザーはこれをクリックしてしまう
  │  └─────────────────────────────┘ │
  └─────────────────────────────────┘

→ X-Frame-Options: DENY を設定すると、CRMがiframeに埋め込まれること自体を拒否する

## 実装手順

変更するファイル: nginx/nginx.conf（1ファイルのみ）

1. ファイル先頭に server_tokens off; を追加

2. HTTPSサーバーブロック内に以下のヘッダーを追加:

# nginx/nginx.conf のHTTPSサーバーブロック内に追加

# HTTPS強制（既存を強化: includeSubDomainsを追加）
add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains" always;

# XSS攻撃防止
add_header Content-Security-Policy "default-src 'self'; script-src 'self'; style-src 'self' 'unsafe-inline'" always;

# クリックジャッキング防止
add_header X-Frame-Options "DENY" always;

# MIMEタイプ偽装攻撃防止
add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;

# アクセス元情報の漏洩防止
add_header Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin" always;

# カメラ・マイク等の不正利用防止
add_header Permissions-Policy "camera=(), microphone=(), geolocation=()" always;

3. Nginxを再起動: docker compose restart nginx

## 検証方法

| テスト | コマンド/方法 | 期待する結果 |
| --- | --- | --- |
| ヘッダーが返るか | curl -I https://jarvis-claude.uk/ | 追加した全ヘッダーが表示される |
| 外部スキャン | SecurityHeaders.com でURL入力 | A以上の評価 |
| サイトが壊れていないか | ブラウザでJarvis CRMを開く | 画面が正常に表示される |

## 注意点

CSP（Content-Security-Policy）が厳しすぎるとReactの動作に影響する場合がある。画面が崩れたらCSPの値を調整する

X-Frame-Options: DENY は将来iframe埋め込みが必要になったら SAMEORIGIN に変更する

# 3. Google Identity Platform認証

💡 たとえ話：マンションのオートロックを設置する

今のシステムは、マンションの入口に鍵がかかっていない状態です。
住所（URL）を知っていれば誰でも建物に入り、どの部屋のドアも開いています。
この作業は「オートロック（ログイン画面）を設置して、鍵（パスワード＋認証コード）を持っている住人しか入れないようにする」ことです。
Google Identity Platformとは、Googleが提供する「鍵の発行・管理サービス」です。自分で鍵のシステムを作るより、プロ（Google）に任せた方が安全です。

## 目的

現在、全てのAPIエンドポイントに認証なしで誰でもアクセスできる。Google Identity Platformを導入し、ログイン機能を実装する。

⚠ やらないとどうなるか：顧客データを扱うAPIを追加した瞬間、URLを知っている人なら誰でも全顧客データにアクセスできてしまう。競合他社、悪意ある第三者、ボットを含む全員に対して無防備。

## 現状の問題

【現在の状態】

  誰でも（ログイン不要）
    ↓
  https://jarvis-claude.uk/api/health → 応答する
  https://jarvis-claude.uk/api/v1/customers → 将来ここも応答してしまう（全データ丸見え）

【あるべき状態】

  ログインしていない人
    ↓
  https://jarvis-claude.uk/api/v1/customers → 「401 認証エラー」で拒否

  ログイン済みの人（JWTトークン付き）
    ↓
  https://jarvis-claude.uk/api/v1/customers → 自分の会社のデータだけ表示

## 認証フロー全体像（図解）

【ログインからデータ取得までの流れ】

  ユーザー（ブラウザ）           Google            サーバー（FastAPI）
       |                         |                      |
  ①   |--- ログイン画面を開く -->|                      |
       |                         |                      |
  ②   |<-- Googleログイン画面 ---|                      |
       |                         |                      |
  ③   |--- ID/パスワード入力 -->|                      |
       |                         |                      |
  ④   |<-- MFAコード要求 -------|                      |
       |                         |                      |
  ⑤   |--- 認証アプリのコード ->|                      |
       |                         |                      |
  ⑥   |<-- JWTトークン発行 -----|                      |
       |     （身分証明書）        |                      |
       |                         |                      |
  ⑦   |--- データください -------------------------------->|
       |    （JWTトークンを添えて）                        |
       |                                                  |
  ⑧   |                         |    JWTを検証 → 本人確認 |
       |                         |    tenant_idを確認     |
       |                                                  |
  ⑨   |<--- あなたの会社のデータだけ返す ------------------|
       |                                                  |

  JWT（JSON Web Token）とは：
  → Googleが発行する「デジタル身分証明書」
  → 「この人はuser@demo-a.comで、テナントID=1の会社の社員です」という情報が暗号化されている
  → 偽造できない（Googleの秘密鍵で署名されている）

## 実装手順

A. GCP（Google Cloud Platform）側の設定

1. Google Cloud Console（https://console.cloud.google.com/）でプロジェクトを作成

2. Identity Platform を有効化

3. 認証プロバイダー「メールアドレス/パスワード」を有効化

4. OAuthクライアントIDを作成

5. クライアントID・シークレットを取得 → VPSの.envに追加

B. バックエンド（FastAPI）側の実装

1. requirements.txt にJWT検証ライブラリを追加: python-jose[cryptography], httpx

2. backend/app/auth/ ディレクトリを新規作成

- dependencies.py: JWTトークンを検証する関数

- schemas.py: 認証関連のデータ型定義

3. backend/app/main.py に認証ミドルウェアを登録

C. フロントエンド（React）側の実装

1. firebase パッケージをインストール

2. ログインページコンポーネントを作成

3. ログイン状態の管理（AuthContext）を実装

4. APIリクエスト時にJWTを自動的に添付するHTTPクライアントを作成

## 検証方法

| テスト | 操作 | 期待する結果 |
| --- | --- | --- |
| ログイン画面表示 | ブラウザで https://jarvis-claude.uk を開く | ログイン画面が表示される |
| ログイン成功 | メール/パスワードを入力 | CRMダッシュボードが表示される |
| 認証なしアクセス | JWTなしで /api/v1/xxx にcurl | 401 Unauthorized エラー |
| 認証ありアクセス | JWTありで /api/v1/xxx にcurl | 正常にデータが返る |

## 対象ファイル

backend/app/auth/（新規作成）

backend/app/main.py

backend/requirements.txt

frontend/src/（認証関連コンポーネント追加）

frontend/package.json

.env（GCPのクライアントID・シークレット追加）

## 注意点

GCPプロジェクトの作成にはGoogleアカウントとクレジットカード登録が必要（月間5万ユーザーまで無料）

CORS設定の allow_origins=["*"] を本番ドメインのみに変更すること

# 4. MFA全ユーザー強制

💡 たとえ話：ATMの暗証番号

銀行のキャッシュカード（パスワード）だけでお金を引き出せたら危険ですよね。
だからATMでは「カードを入れる（持っているもの）」＋「暗証番号を入力する（知っているもの）」の2段階です。
MFA（多要素認証）もこれと同じ。パスワードに加えて、スマホの認証アプリで表示される30秒ごとに変わるコードを入力します。
パスワードが盗まれても、スマホがなければログインできません。

## 目的

パスワードが盗まれただけでは侵入できないようにする。MFAは「任意」ではなく「強制・スキップ不可」に設定する。

⚠ やらないとどうなるか：MFAが「任意」だったことで実際に起きた事件:
・Snowflake顧客群: 1億件のデータ流出。MFAが任意だったことが唯一の根本原因
・MGMリゾーツ: 損失154億円。攻撃者はヘルプデスクに電話しただけでパスワードリセットに成功
・M&S（イギリス大手小売）: 損失600億円

## MFAの仕組み（図解）

【MFAなし（危険）】
  パスワード入力 → ログイン成功
  → パスワードが漏れたら終わり

【MFAあり（安全）】
  パスワード入力（知っているもの）
    ↓
  認証アプリのコード入力（持っているもの）← スマホに表示される6桁の数字
    ↓                                     30秒ごとに変わる
  両方正しい場合のみログイン成功
  → パスワードが漏れても、スマホがなければログイン不可

## 実装手順

1. Google Cloud Console → Identity Platform → MFA設定画面を開く

2. 「MFA強制」を有効化（「任意」ではなく「必須」を選択）

3. 第2要素としてTOTP（認証アプリ）を有効化

4. 管理者アカウントから先にMFAを設定して動作確認

5. 新規ユーザーはMFA設定完了しないとログインできないフローにする

## 検証方法

| テスト | 操作 | 期待する結果 |
| --- | --- | --- |
| MFA未設定でログイン | パスワードだけで入ろうとする | MFA設定画面にリダイレクトされる |
| 正しいコードで認証 | 認証アプリの6桁コードを入力 | ログイン成功 |
| 間違ったコードで認証 | 適当な6桁を入力 | ログイン失敗 |

## 注意点

SMS認証はSIMスワップ攻撃（携帯会社を騙してSIMを再発行させる攻撃）に脆弱。TOTP（Google Authenticator等の認証アプリ）を推奨

No.3（Google Identity Platform認証）の完了後に設定する

MFAリカバリーコード（スマホを紛失した時の復旧用コード）の発行・管理方法を事前に決めておく

# 5. JWT tenant_idクレーム

💡 たとえ話：社員証に会社名を印刷する

ビルに複数の会社が入居しているとします。社員証に「会社名」が印刷されていれば、
警備員は社員証を見るだけで「この人はA社の社員だからA社のフロアだけ通していい」と判断できます。
JWTトークン（デジタル社員証）に tenant_id（会社ID）を埋め込むのは、まさにこの「社員証に会社名を印刷する」作業です。
URLに「?company_id=2」と入力して他社のデータを見る裏技（IDOR脆弱性）を、設計レベルで不可能にします。

## 目的

テナントID（どの会社のユーザーか）をJWTトークン内に埋め込み、URLパラメータからテナントを指定できないようにする。

⚠ やらないとどうなるか：テナントIDをURLパラメータで受け取る設計にすると、URLを書き換えるだけで他社の全データが見えてしまう。これをIDOR（Insecure Direct Object Reference）脆弱性という。

## 悪い設計 vs 正しい設計（具体例）

【悪い設計: URLで会社を指定（IDOR脆弱性あり）】

  A社の社員がアクセス:
  GET /api/deals?company_id=1  → A社のデータ（正常）

  A社の社員がURLを書き換え:
  GET /api/deals?company_id=2  → B社のデータが見えてしまう！！（大事故）


【正しい設計: JWTで自動判定（IDOR脆弱性なし）】

  A社の社員がアクセス:
  GET /api/deals  → JWTの中身を見て「この人はtenant_id=1」と自動判定
                  → A社のデータだけ返す

  A社の社員がURLを書き換えても:
  GET /api/deals?company_id=2  → 無視。JWTのtenant_id=1が優先される
                               → B社のデータは絶対に見えない

## JWTの中身（具体例）

JWTトークンを復号すると、以下のような情報が入っている:

{
  "sub": "user-uuid-xxx",           ← ユーザーの一意ID
  "email": "admin@demo-a.example.com", ← メールアドレス
  "tenant_id": "1",                  ← 所属テナント（★これが重要）
  "tenant_code": "demo-a",           ← テナント識別コード
  "role": "admin",                   ← 権限（管理者/一般/閲覧のみ）
  "exp": 1711443600                  ← トークンの有効期限
}

## 実装手順

1. ユーザー登録時に users.tenant_id を必ず設定する

2. ログイン成功時、JWTのカスタムクレームに tenant_id と role を埋め込む

3. FastAPIのDependency関数でJWTを検証し、tenant_id を自動抽出する

4. 全エンドポイントで、抽出した tenant_id を使ってデータをフィルタする

5. URLパラメータから tenant_id を受け取るコードを絶対に書かない

## 注意点

JWTの署名検証を必ず行う（RS256推奨）。署名を検証しないとJWTを偽造される

テナント移動時に既存JWTが無効になるよう、リフレッシュトークンの仕組みも必要

# 6. 全APIの認証強制

💡 たとえ話：オフィスビルの入館ルール

オフィスビルでは「入口で社員証をかざさないと入れない」のがデフォルトです。
宅配業者や来客は受付で特別な手続きをして初めて入れます。
APIも同じで「デフォルトで認証必須、特別に許可したものだけ認証なし」にします。
新しい部屋（API）を作るたびに「鍵をかけ忘れる」事故を、設計レベルで防ぎます。

## 目的

今後追加する全てのAPIが「うっかり認証なしで公開される」事態を防ぐ。デフォルトで認証必須、明示的に除外したものだけ認証なしという設計にする。

⚠ やらないとどうなるか：開発者が新しいAPIを追加するたびに認証コードを書き忘れるリスクがある。1つでも忘れると、そこが攻撃の入口になる。

## 設計方針（図解）

【全APIリクエストの流れ】

  リクエスト → 認証チェック（自動） → エンドポイント処理
                 ↓ 失敗
              401 Unauthorized

【認証が必要なAPI（デフォルト = ほとんどのAPI）】
  GET  /api/v1/customers  → 認証必須
  POST /api/v1/deals      → 認証必須
  PUT  /api/v1/orders/123 → 認証必須

【認証が不要なAPI（明示的に除外したもの = 少数）】
  GET  /api/health        → 認証なし（サーバーの死活監視用）
  POST /api/auth/login    → 認証なし（ログインそのもの）
  POST /api/auth/register → 認証なし（ユーザー登録そのもの）

## 実装手順

1. FastAPIのDependsを使ったグローバル認証Dependencyを作成

2. 認証が必要なルーターにDependencyをデフォルト適用

3. health, auth ルーターは明示的に除外

4. Swagger UI (/docs) は本番環境で無効化（API仕様が丸見えになるため）

## 検証方法

| テスト | 操作 | 期待する結果 |
| --- | --- | --- |
| 認証なしで業務API | curl /api/v1/deals（JWTなし） | 401エラー |
| 認証ありで業務API | curl /api/v1/deals（JWT付き） | データが返る |
| ヘルスチェック | curl /api/health（JWTなし） | 正常応答（除外リスト） |
| 新規API追加テスト | 新しいルーターを追加してJWTなしでアクセス | 自動的に401になること |

# 7. テナント別スキーマ自動生成

💡 たとえ話：マンションの部屋を自動で作る

新しい入居者（テナント企業）が契約したら、専用の部屋が自動的に用意される仕組みです。
今はマンションのロビー（publicスキーマ）に全員の荷物が置いてある状態です。
この作業は「入居者ごとに鍵付きの個室を作り、その中に家具（テーブル）を設置する」ことです。
A社の社員がB社の部屋に入ることは、物理的に不可能になります。

## 目的

テナント（契約企業）ごとに独立したデータベーススキーマを自動作成し、テナント間のデータを物理的に分離する。

⚠ やらないとどうなるか：全テナントのデータが同じテーブルに混在していると、クエリの書き間違い1つで他社のデータが表示されてしまう。顧客データの漏洩は法的責任を伴う重大事故。

## 現状と実装後の比較（図解）

【現在の状態】全員が同じ部屋にいる

  myapp_db
    └── public（ロビー）
          ├── tenants テーブル → デモ企業A, デモ企業B
          └── users テーブル   → admin@demo-a.example.com

  → 将来 customers テーブルを作ると、全テナントのデータが混在する


【実装後の状態】各テナントに専用の部屋がある

  myapp_db
    ├── public（ロビー = 管理用）
    │     ├── tenants（入居者一覧）
    │     └── users（全ユーザー一覧）
    │
    ├── tenant_001（A社専用の部屋）← 自動生成
    │     ├── customers（A社の顧客データ）
    │     ├── deals（A社の商談データ）
    │     ├── orders（A社の注文データ）
    │     └── audit_logs（A社の操作履歴）
    │
    └── tenant_002（B社専用の部屋）← 自動生成
          ├── customers（B社の顧客データ）
          ├── deals（B社の商談データ）
          ├── orders（B社の注文データ）
          └── audit_logs（B社の操作履歴）

  → A社がアクセスすると自動的に tenant_001 の部屋だけ見える
  → B社の部屋には物理的にアクセスできない

## 自動生成の流れ（図解）

【テナント登録時の自動処理】

  管理者が「新しいテナントを登録」ボタンを押す
    ↓
  ① public.tenants に企業情報を保存（id=3, 名前=C社）
    ↓
  ② tenant_003 スキーマを自動作成（CREATE SCHEMA tenant_003）
    ↓
  ③ スキーマ内に業務テーブルを自動作成
     - tenant_003.customers
     - tenant_003.deals
     - tenant_003.orders
     - tenant_003.audit_logs
    ↓
  ④ RLSポリシーを自動適用（No.8と連携）
    ↓
  完了！C社専用の「部屋」が即座に利用可能

## 実装手順

1. POST /api/v1/admin/tenants エンドポイントを作成

2. テナント情報を public.tenants に保存

3. 保存後に tenant_{id:03d} スキーマと業務テーブルを自動生成

4. 全クエリの前に SET search_path = tenant_{id:03d} を実行するミドルウェアを作成

## 対象ファイル

backend/app/services/tenant.py（新規）

backend/app/routers/admin.py（新規）

backend/app/database.py（search_path切り替え追加）

backend/app/models.py（テナント内テーブル定義追加）

## 注意点

スキーマ名にユーザー入力を直接使わない（SQLインジェクション防止）。必ず tenant_{数値ID} 形式にする

search_pathの切り替え忘れは致命的。次のNo.8（RLS）が二重防御として機能する

# 8. Row Level Security (RLS)

💡 たとえ話：金庫の二重ロック

スキーマ分離（No.7）が「各テナントに鍵付きの部屋を与える」なら、
RLSは「部屋の鍵が壊れた時のための、中にある金庫の二重ロック」です。
プログラムにバグがあって、間違った部屋のドアが開いてしまっても、
金庫（RLS）が「あなたはこの金庫を開ける権限がありません」と拒否してくれます。
人間がミスしても、データベース自体がデータを守ってくれる最終防衛ラインです。

## 目的

スキーマ分離の二重防御。アプリのコードにバグがあってsearch_pathの切り替えを忘れた場合でも、データベース自体がデータアクセスを制限する。

⚠ やらないとどうなるか：スキーマ分離だけでは、開発者がsearch_pathの設定を1箇所でも忘れると、全テナントのデータが見える状態になる。RLSがあれば、DB自体が「この人は自分のデータしか見られない」を強制する。

## RLSの動作イメージ（図解）

【RLSなし】プログラムのバグで全データが見える

  開発者がsearch_pathの設定を忘れた！
    ↓
  SELECT * FROM orders;
    ↓
  全テナントの注文データが返る → 大事故

【RLSあり】プログラムにバグがあってもDBが守る

  開発者がsearch_pathの設定を忘れた！
    ↓
  SELECT * FROM orders;
    ↓
  PostgreSQLが自動チェック:
  「app.tenant_id の設定は？ → 未設定 → データ返さない」
    ↓
  空の結果が返る → 安全（データ漏洩ゼロ）

## 設定の具体例

-- ① テーブルにRLSを有効化（「金庫のロックをONにする」）
ALTER TABLE tenant_001.orders ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- ② アクセスルールを設定（「自分のtenant_idのデータのみ見せる」）
CREATE POLICY tenant_isolation ON tenant_001.orders
    USING (tenant_id = current_setting('app.tenant_id')::INTEGER);

-- ③ アプリ側で毎リクエスト設定（「この人はテナント1です」とDBに伝える）
SET app.tenant_id = '1';

-- 以降のSELECTは自動的にtenant_id=1のデータのみ返る
SELECT * FROM orders;  -- テナント1の注文だけ表示される

## 実装手順

1. 各テナントスキーマ内のテーブルに tenant_id カラムを追加

2. ALTER TABLE ... ENABLE ROW LEVEL SECURITY でRLSを有効化

3. CREATE POLICY でテナント分離ポリシーを作成

4. FastAPIのミドルウェアで、毎リクエスト app.tenant_id を設定

## 検証方法

| テスト | 設定 | 期待する結果 |
| --- | --- | --- |
| テナント1のデータ取得 | app.tenant_id = 1 | テナント1のデータのみ返る |
| テナント2のデータ取得 | app.tenant_id = 2 | テナント2のデータのみ返る |
| tenant_id未設定 | 何も設定しない | データが返らない（安全側に倒れる） |

## 注意点

RLSはPostgreSQLのスーパーユーザーには適用されない。アプリ接続には権限を制限した専用ユーザーを使う

tenant_id未設定時にデフォルトでアクセス拒否するポリシーにする（安全側に倒す設計）

# 9. bcryptパスワードハッシュ化

💡 たとえ話：パスワードを「元に戻せないインク」で書く

普通のメモ帳にパスワードを書くと、誰かに見られたら終わりです。
bcryptは「特殊なインクで書くと、書いた本人にも読めなくなる」ようなものです。
「書いた内容と同じことを別の紙に書いて、インクの模様が一致するか」で確認します。
万一メモ帳（データベース）が盗まれても、元のパスワードは誰にも分かりません。

## 目的

パスワードを平文でデータベースに保存することを防ぐ。bcryptは一方向のハッシュ化であり、ハッシュ化後のデータから元のパスワードを復元することは不可能。

⚠ やらないとどうなるか：パスワードを平文で保存していると、データベースが盗まれた場合に全ユーザーのパスワードが即座に悪用される。同じパスワードを他のサービスでも使っているユーザーは、芋づる式に被害が拡大する。

## bcryptの仕組み（具体例）

【ユーザー登録時】

  ユーザーが入力: "MyPassword123"
         ↓ bcryptハッシュ化（一方向の変換）
  DBに保存される: "$2b$12$LJ3m5ZqR8kYx..."
  
  → 元のパスワードに戻すことは数学的に不可能
  → 同じパスワードでも、毎回異なるハッシュ値になる（salt機能）


【ログイン時】

  ユーザーが入力: "MyPassword123"
         ↓ bcryptで変換してDBのハッシュと比較
  一致 → ログイン成功
  不一致 → ログイン失敗

  → 元のパスワードを知らなくても、正しいかどうかだけ判定できる


【DBが盗まれた場合】

  攻撃者が見る: "$2b$12$LJ3m5ZqR8kYx..."
  → ハッシュから元のパスワードを復元するには数千年かかる
  → 実質的に安全

## 実装手順

1. requirements.txt に bcrypt を追加

2. backend/app/auth/utils.py にハッシュ化・検証関数を作成

3. ユーザー登録処理でパスワードをハッシュ化してからDBに保存

4. ログイン処理で bcrypt.checkpw で検証

5. 平文パスワードがDB・ログ・APIレスポンスに出力されないことを確認

## 対象ファイル

backend/requirements.txt（bcrypt追加）

backend/app/auth/utils.py（新規: ハッシュ化関数）

backend/app/routers/auth.py（新規: ログイン・登録API）

## 注意点

bcryptのラウンド数はデフォルト12で十分。高くしすぎるとログインが遅くなる

パスワードの最小長は8文字以上、最大長は72バイト（bcryptの制限）にバリデーションを追加

# 10. PostgreSQLバックアップ自動化

💡 たとえ話：火災保険に入る

バックアップは火災保険と同じです。「まだ火事は起きていないから大丈夫」と思っていると、
起きた時には手遅れです。さらに大事なのは、保険が本当に使えるか定期的に確認すること。
「保険に入っていたのに、いざという時に手続きが分からなかった」では意味がありません。
バックアップも同じで、「取っているだけ」ではなく「復元できるか」まで定期的にテストします。

## 目的

データ消失・ランサムウェア攻撃に備える。設計書の目標: RPO（データ損失許容時間）1時間以内、RTO（復旧時間目標）4時間以内。

⚠ やらないとどうなるか：VPSのディスク障害、ランサムウェア（データを暗号化して身代金を要求する攻撃）、操作ミスでデータが消えた場合、バックアップがなければ全データが永久に失われる。顧客のデータを預かるSaaSとして致命的。

## バックアップの仕組み（図解）

【毎日深夜3:00に自動実行される処理】

  ① PostgreSQLの全データをSQLファイルに書き出す（pg_dump）
         ↓
  ② ファイルを圧縮する（gzip）
     myapp_db_20260326_030000.sql.gz （約数MB）
         ↓
  ③ VPSの /home/deploy/backups/ に保存
         ↓
  ④ 30日以上前のバックアップを自動削除（ディスク溢れ防止）
         ↓
  ⑤ backup.log にログを記録


【障害が起きた時の復旧手順】

  ① 最新のバックアップファイルを選ぶ
     /home/deploy/backups/myapp_db_20260326_030000.sql.gz
         ↓
  ② 解凍してPostgreSQLに流し込む
     gunzip < backup.sql.gz | psql -U myapp_user -d myapp_db
         ↓
  ③ データが復元される
         ↓
  ④ サービス再開

## バックアップ構成

| 種別 | 頻度 | 保管場所 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| pg_dump フルバックアップ | 毎日深夜3:00 | VPSローカル | 日単位の完全復元 |
| バックアップローテーション | 自動 | VPSローカル | 30日分を保持、古いものを自動削除 |
| 月次リストアテスト | 月1回 | テスト環境 | バックアップが本当に使えるか確認 |

## 実装手順

A. バックアップスクリプト作成

#!/bin/bash
# /home/deploy/myapp/scripts/backup.sh
# 毎日深夜3:00にcronで自動実行される

DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
BACKUP_DIR="/home/deploy/backups"
mkdir -p $BACKUP_DIR

# PostgreSQLの全データをSQLに書き出して圧縮
docker compose -f /home/deploy/myapp/docker-compose.yml \
  exec -T postgres pg_dump -U myapp_user myapp_db \
  | gzip > ${BACKUP_DIR}/myapp_db_${DATE}.sql.gz

# ファイルの権限を制限（所有者のみ読み書き可能）
chmod 600 ${BACKUP_DIR}/myapp_db_${DATE}.sql.gz

# 30日以上前のバックアップを自動削除
find ${BACKUP_DIR} -name '*.sql.gz' -mtime +30 -delete

# ログに記録
echo "[$(date)] Backup completed: myapp_db_${DATE}.sql.gz" \
  >> ${BACKUP_DIR}/backup.log

B. cronジョブの設定（VPS上で実行）

# deployユーザーのcrontabに追加
crontab -e

# 以下の1行を追加（毎日深夜3:00に実行）
0 3 * * * /home/deploy/myapp/scripts/backup.sh

C. 復旧コマンド（障害時に使用）

# バックアップ一覧を確認
ls -la /home/deploy/backups/

# 最新のバックアップからリストア
gunzip < /home/deploy/backups/myapp_db_20260326_030000.sql.gz \
  | docker compose exec -T postgres psql -U myapp_user -d myapp_db

## 検証方法

| テスト | 操作 | 期待する結果 |
| --- | --- | --- |
| 手動バックアップ | scripts/backup.sh を手動実行 | .sql.gz ファイルが生成される |
| ファイル確認 | 生成ファイルを gunzip で解凍 | 有効なSQLが出力される |
| リストアテスト | テスト環境でリストア実行 | データが正しく復元される |
| cron自動実行 | 翌日に backup.log を確認 | 自動実行のログが記録されている |

## 注意点

VPSローカルのみのバックアップはVPS自体の障害で全て失われる。将来的にS3等の外部ストレージへの転送を追加する（Phase B）

バックアップファイルにはDBの全データが含まれるため、chmod 600 でアクセス権限を制限する

月1回は実際にリストアして「バックアップが本当に使えるか」を確認する

# 実装の依存関係と推奨順序

💡 たとえ話：家を建てる順番

家を建てるとき「壁紙を選ぶ前に基礎工事をする」のは当然です。
セキュリティ実装も同じで、認証基盤（ログイン機能）がないとテナント分離もRLSも意味がありません。
以下の順序で進めることで、手戻りなく効率的に実装できます。

## Step 1: 即日着手可能（並行実施OK）

以下の3項目は互いに依存関係がないため、同時に進められる。

| No. | 項目 | 所要時間目安 | 依存関係 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dockerネットワーク2分割 | 30分〜1時間 | なし |
| 2 | Nginxセキュリティヘッダー | 30分〜1時間 | なし |
| 10 | PostgreSQLバックアップ自動化 | 1〜2時間 | なし |

## Step 2: GCPアカウント設定後

| No. | 項目 | 所要時間目安 | 依存関係 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Google Identity Platform認証 | 1〜2日 | GCPアカウント |
| 4 | MFA全ユーザー強制 | 1〜2時間 | No.3の完了後 |
| 5 | JWT tenant_idクレーム | 半日〜1日 | No.3の完了後 |
| 9 | bcryptパスワードハッシュ化 | 2〜3時間 | No.3と同時実装 |

## Step 3: 認証基盤の完了後

| No. | 項目 | 所要時間目安 | 依存関係 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 全APIの認証強制 | 半日 | No.3, 5の完了後 |
| 7 | テナント別スキーマ自動生成 | 1〜2日 | No.5の完了後 |
| 8 | Row Level Security (RLS) | 半日〜1日 | No.7の完了後 |

## 全体の流れ図

Step 1（即日着手・並行実施OK）
  ├── No.1  Dockerネットワーク2分割     ─┐
  ├── No.2  Nginxセキュリティヘッダー    ─┼── 同時に進められる
  └── No.10 PostgreSQLバックアップ       ─┘

Step 2（GCPアカウント設定後）
  └── No.3  Google認証実装
        ├── No.4  MFA強制        ─── No.3の後
        ├── No.5  JWT tenant_id  ─── No.3の後
        └── No.9  bcryptハッシュ  ─── No.3と同時

Step 3（認証基盤完了後）
  ├── No.6  全API認証強制   ─── No.3, 5の後
  ├── No.7  テナントスキーマ ─── No.5の後
  └── No.8  RLS             ─── No.7の後

  ★ 全10項目完了後 → CRM機能の開発を開始できる

── 以上 ──